Document met Gemaakte Afspraken en Uitgevoerde Activiteiten

Naam: Eren

Dealer Locator Applicatie  
Datum overleg: 26-05-2025

Tijdens het overleg hebben we de volgende afspraken gemaakt:

## 1.1 Dealer Locator Functionaliteit

Beschrijving: Er moet een dealer locator komen die maximaal 3 tot 5 dealers toont op basis van de ingevoerde postcode of stad. Deze dealers moeten binnen een straal van 0-25 of 50 km van de ingevoerde locatie vallen.  
Weergave: De dealers worden visueel weergegeven op een kaart en een lijst. De lijst met dealers toont naam, adres en de afstand tot de ingevoerde locatie.  
Technisch: Er wordt een database opgezet die de dealerinformatie bevat, en er wordt een query ontwikkeld om de dealers binnen de opgegeven afstand op te halen. De query moet efficiënt werken om snel de juiste dealers te vinden.

## 1.2 Admin Pagina

Beschrijving: Er moet een admin pagina komen waarmee beheerders dealers kunnen toevoegen, bewerken en verwijderen. Daarnaast moeten ze ook meerdere dealers tegelijk kunnen toevoegen via een CSV-upload functie.  
Functionaliteit: De admin pagina moet ook een zoekfunctie bevatten waarmee de beheerders dealers kunnen zoeken op naam, postcode of stad. Beheerders kunnen de details van de dealers bewerken en controleren of ze geen dubbele dealers invoeren via een check.

# 2. Uitgevoerde Activiteiten

## 2.1 Dealer Locator Functionaliteit

Taak: Het ontwikkelen van de dealer locator die 3-5 dealers toont binnen een bereik van 0-25 of 50 km.  
Uitgevoerde taken:  
- De query is ontwikkeld die de dealers ophaalt op basis van de ingevoerde locatie (postcode of stad).  
- De database is opgezet en bevat alle benodigde dealerinformatie (naam, adres, postcode, stad, URL, en afstand).  
- De dealer locator toont maximaal vijf dealers in een lijst aan de rechterkant van de kaart, gesorteerd op afstand van de gebruiker.  
- Er is een limiet toegevoegd zodat er altijd maximaal vijf dealers worden weergegeven, zelfs als er meer dealers binnen het bereik van 25 of 50 km vallen.  
Deadline: 16-05-2025  
Status: Voltooid

## 2.2 Weergave op de Kaart

Taak: Het implementeren van de visuele weergave van de dealers op een kaart.  
Uitgevoerde taken:  
- Ik heb een interactieve kaart toegevoegd waarin de geselecteerde dealers worden gemarkeerd.  
- Elke dealer heeft een marker op de kaart met daarbij de naam en afstand van de dealer tot de gebruiker.  
- De lijst met dealers aan de rechterkant van de kaart wordt automatisch geüpdatet zodra de gebruiker een postcode of stad invoert.  
Deadline: 16-05-2025  
Status: Voltooid

## 2.3 Admin Pagina – Dealers Beheren

Taak: De ontwikkeling van de admin pagina waarin dealers kunnen worden toegevoegd, bewerkt, en verwijderd.  
Uitgevoerde taken:  
- Het formulier voor het handmatig toevoegen van dealers is aangemaakt. Dit formulier bevat velden voor naam, adres, postcode, stad, en URL.  
- Een zoekfunctie is toegevoegd waarmee de admin dealers kan zoeken op naam, postcode of stad.  
- Ik heb een functie toegevoegd waarmee beheerders meerdere dealers tegelijk kunnen uploaden via een CSV-bestand.  
- Bij het bewerken van dealers is een bevestigingsmelding toegevoegd om aan te geven dat de wijziging succesvol is doorgevoerd.  
- De mogelijkheid om een dealer te verwijderen is geïmplementeerd, inclusief een bevestigingsmelding voordat de dealer wordt verwijderd.  
Deadline: 26-05-2025  
Status: Voltooid

## 2.4 CSV-upload en Duplicaatcontrole

Taak: Implementeren van de CSV-uploadfunctie en duplicate checker voor dealers.  
Uitgevoerde taken:  
- De CSV-upload functionaliteit is ontwikkeld zodat beheerders een bestand kunnen selecteren om meerdere dealers in één keer toe te voegen.  
- Er is een preview toegevoegd, zodat beheerders het bestand kunnen controleren voordat het wordt geïmporteerd.  
- De duplicate checker zorgt ervoor dat er geen dubbele dealers kunnen worden toegevoegd op basis van de naam en postcode.  
Deadline: 26-05-2025  
Status: Voltooid